ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание, развитие и внедрение автоматизированной информационной системы

«Официальный интернет-портал Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»

Разработано в соответствии со структурой СТ РК 34.015-2002

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | Автоматизированная информационная система «Официальный интернет-портал Комитета национальной безопасности Республики Казахстан». |
| Краткое наименование | Портал КНБ РК. |
| Шифр темы | KNB-PORTAL-2026. |
| Заказчик | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. |
| Разработчик | Проектная команда разработки портала КНБ РК. |
| Редакция | Версия 3.0 от 01.08.2026. |

Настоящее техническое задание определяет требования к созданию, внедрению, приемке, эксплуатации и сопровождению автоматизированной системы цифрового сопровождения первичного отбора кандидатов на службу и учебу в КНБ РК на базе интернет-портала КНБ РК.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Полное наименование системы и условное обозначение

Полное наименование системы: автоматизированная информационная система «Официальный интернет-портал Комитета национальной безопасности Республики Казахстан». Условное обозначение: «Портал КНБ РК».

## 1.2. Шифр темы или номер договора

Шифр темы: KNB-PORTAL-2026. Номер договора указывается в договорной документации проекта. В рамках настоящего ТЗ шифр темы используется как идентификатор работ по созданию и развитию системы.

## 1.3. Заказчик, разработчик и пользователи системы

| Сторона | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. |
| Разработчик | Проектная команда, выполняющая проектирование, frontend/backend-разработку, разработку БД, тестирование, DevOps, документацию и сопровождение. |
| Публичные пользователи | Граждане, самостоятельно рассматривающие поступление на службу или учебу, кандидаты, законные представители и посетители кандидатских разделов портала. |
| Служебные пользователи | Администратор, сотрудник Департамента кадров, сотрудник территориального органа, технический оператор. |

## 1.4. Основания для создания системы

необходимость создания единого цифрового канала первичного самоинициативного обращения граждан по вопросам поступления на службу и учебу;

необходимость регистрации кандидатов, ведения кандидатских заявок и формирования банка кандидатов;

необходимость цифрового сопровождения первичного отбора, включая личный кабинет, психологическое тестирование и игровые сценарии оценки вовлеченности;

необходимость централизованного управления справочными материалами для кандидатов на русском и казахском языках;

необходимость подготовки системы к функциональной, технической и информационно-безопасностной приемке;

требования СТ РК 34.015-2002 к составу и содержанию технического задания на автоматизированную систему.

## 1.5. Плановые сроки работ

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.2026-07.08.2026 | Утверждение ТЗ и состава требований. |
| 2 | 08.08.2026-25.08.2026 | Завершение backend, схем БД, миграций, авторизации через ЭЦП и email/password. |
| 3 | 26.08.2026-12.09.2026 | Завершение frontend, кандидатских разделов, кабинета кандидата, административной панели, банка кандидатов, игровых сценариев и ИИ-бота. |
| 4 | 13.09.2026-23.09.2026 | Интеграционные испытания, исправление дефектов, подготовка эксплуатационной документации. |
| 5 | 24.09.2026-30.09.2026 | Приемка release candidate и передача системы в опытно-промышленную эксплуатацию. |

## 1.6. Источники и порядок финансирования

Финансирование выполняется в рамках утвержденного бюджета проекта цифрового развития кандидатских сервисов КНБ РК. Приемка и оплата работ выполняются поэтапно: утверждение ТЗ, готовность backend и БД, готовность frontend и административной панели, готовность ИИ-бота и механизмов безопасности, завершение приемочных испытаний.

## 1.7. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты работ предъявляются заказчику в виде исходного кода, миграций БД, контейнерных конфигураций, эксплуатационной документации, программы и методики испытаний, протокола испытаний и готового к развертыванию комплекта системы.

# 2. Назначение и цели создания системы

## 2.1. Назначение системы

Система предназначена для цифрового сопровождения первичного самоинициативного обращения граждан, рассматривающих поступление на службу или учебу в КНБ РК, а также для накопления и обработки сведений в банке кандидатов.

Система предоставляет кандидатские справочные разделы, форму первичного обращения кандидата, личный кабинет, психологическое тестирование, игровые и мотивационные сценарии, административную панель, банк кандидатов, управление справочными материалами и ИИ-бота консультирования пользователей.

## 2.2. Цели создания системы

повышение доступности справочной информации для потенциальных кандидатов на русском и казахском языках;

создание единого цифрового канала первичного взаимодействия кандидатов с Комитетом;

централизация обработки первичных обращений кандидатов и кандидатских заявок;

формирование единого банка кандидатов с историей статусов, результатов тестирования и служебных комментариев;

снижение ручной нагрузки ответственных сотрудников;

обеспечение прозрачного контроля статусов обращений и кандидатских заявок;

создание защищенного личного кабинета кандидата;

проведение первичного психологического тестирования кандидатов;

использование игровых механик для вовлечения кандидатов и фиксации прогресса в отборочных сценариях;

реализация авторизации посредством ЭЦП и email/password;

реализация локального ИИ-бота без запросов в сторонние ИИ-сервисы;

подготовка системы к безопасной промышленной эксплуатации.

## 2.3. Критерии достижения целей

кандидатские маршруты /ru и /kk открываются и отображают локализованные справочные материалы;

форма первичного обращения кандидата создает запись, выдает код отслеживания и позволяет проверить статус;

кандидат проходит регистрацию, входит в личный кабинет и видит только собственные данные;

ЭЦП используется для подтверждения личности и создания авторизованной сессии;

психологическое тестирование сохраняет результаты в базе данных;

игровые сценарии сохраняют прогресс кандидата и не подменяют кадровое решение;

административная панель обеспечивает обработку обращений, заявок, результатов тестов, игровых показателей и записей банка кандидатов;

ИИ-бот отвечает по утвержденной базе знаний и работает локально на сервере;

все административные действия фиксируются в журнале аудита.

# 3. Характеристика объектов автоматизации

## 3.1. Краткое описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс первичного цифрового отбора кандидатов на службу и учебу в КНБ РК: самоинициативное обращение кандидата, регистрация, ведение кандидатской заявки, прохождение психологического тестирования, участие в игровых сценариях, накопление сведений в банке кандидатов и служебная обработка результатов ответственными сотрудниками.

## 3.2. Автоматизируемые процессы

предоставление кандидатам справочной информации о поступлении на службу и учебу;

размещение требований, этапов отбора, контактов и справочных документов для кандидатов;

создание и обработка первичных обращений кандидатов;

регистрация кандидатов и создание кандидатских заявок;

прохождение и сохранение результатов психологического тестирования;

прохождение игровых и мотивационных сценариев с сохранением прогресса;

формирование и ведение банка кандидатов;

управление справочными материалами для кандидатов на русском и казахском языках;

консультирование пользователей ИИ-ботом по утвержденной базе знаний;

ведение журналов входа, ошибок и административных действий.

## 3.3. Существующая практика управления и ее ограничения

В отсутствие единой автоматизированной системы первичные обращения кандидатов, сведения о кандидатах, результаты тестирования и комментарии ответственных сотрудников поддерживаются вручную либо разрозненными каналами. Это увеличивает нагрузку на сотрудников, усложняет контроль статусов, не обеспечивает единого интерфейса для кандидата и затрудняет централизованный аудит действий.

## 3.4. Условия эксплуатации объекта автоматизации

Система эксплуатируется как кандидатский сервис на базе интернет-портала государственного органа в защищенной серверной инфраструктуре. Доступ пользователей осуществляется через интернет по HTTPS. База данных PostgreSQL размещается в закрытом сетевом контуре и не публикуется в публичный интернет. Секреты системы хранятся в environment variables или secret manager.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к системе в целом

### 4.1.1. Требования к структуре и функционированию

Система строится по архитектуре web/API/DB и включает следующие функциональные подсистемы:

кандидатский портал для посетителей;

подсистема регистрации, авторизации и управления сессиями;

личный кабинет кандидата;

подсистема первичных обращений кандидатов;

подсистема психологического тестирования;

подсистема игровых и мотивационных сценариев;

банк кандидатов;

административная панель;

подсистема управления справочными материалами;

подсистема локального ИИ-бота;

подсистема журналирования и аудита;

подсистема резервного копирования, мониторинга и восстановления.

Frontend реализуется на Next.js App Router, React, TypeScript и Tailwind CSS. Backend реализуется на Python FastAPI с SQLAlchemy 2, Pydantic и Alembic. Основная СУБД: PostgreSQL 16. SQLite допускается только как локальный fallback для разработки.

### 4.1.2. Требования к режимам функционирования

штатный режим: кандидатский портал, API, база данных, административная панель и ИИ-бот доступны;

режим обслуживания: отображается сообщение о технических работах, запись новых обращений кандидатов ограничивается;

аварийный режим: сохраняется чтение справочных материалов при недоступности отдельных внутренних функций;

staging-режим: используется для проверки релизов, миграций и настроек без production-данных.

### 4.1.3. Требования к численности и квалификации персонала

| Роль | Функции |
| --- | --- |
| Администратор | Управление справочными материалами, обращениями кандидатов, заявками, результатами тестов, игровыми показателями, пользователями и журналами аудита. |
| Сотрудник Департамента кадров | Просмотр банка кандидатов, обращений, кандидатских заявок, результатов тестирования и игровых показателей, изменение статусов и фиксация комментариев. |
| Сотрудник территориального органа | Работа с кандидатскими обращениями и заявками, направленными в соответствующий территориальный орган. |
| Кандидат | Работа с личным кабинетом, заявкой, психологическим тестированием, игровыми сценариями и собственными результатами. |
| Технический оператор | Развертывание, мониторинг, резервное копирование, восстановление, обновление и сопровождение. |

### 4.1.4. Требования к надежности

доступность системы должна составлять не менее 99,5 % в месяц, кроме регламентных работ;

операции записи обращений кандидатов, заявок, результатов тестирования, игровых показателей и административных действий выполняются транзакционно;

refresh-token sessions хранятся серверно и поддерживают ротацию и отзыв;

резервное копирование PostgreSQL выполняется ежедневно;

RPO составляет 24 часа, RTO составляет 4 часа;

миграции Alembic проверяются на staging перед production deployment.

### 4.1.5. Требования безопасности

использование HTTPS для всех пользовательских и административных сценариев;

строгая ролевая модель доступа;

отдельная administrative session для административных функций;

авторизация посредством ЭЦП с проверкой сертификата и подписанного challenge;

проверка ЭЦП на стороне сервера без передачи закрытого ключа пользователя в систему;

email/password как дополнительный способ входа;

хранение паролей только в виде стойкого хэша;

HttpOnly refresh cookie и secure cookie flags в production;

CORS allowlist и Trusted Hosts;

CSRF-защита для cookie-backed state-changing flows;

ограничение частоты запросов и защита от brute force;

ограничение размера тела запроса;

централизованная обработка ошибок без раскрытия stack trace;

исключение demo credentials и hardcoded secrets;

журналирование успешных и неуспешных попыток входа.

### 4.1.6. Требования к ИИ-боту

ИИ-бот реализуется как встроенный консультант для кандидатских разделов портала и сценариев первичного отбора;

ИИ-бот использует локальную легкую ИИ-модель, размещенную на сервере системы;

запросы пользователей, тексты обращений, персональные данные и служебная информация не передаются в сторонние ИИ-сервисы;

ИИ-бот использует утвержденную базу знаний портала и открытые справочные материалы;

ИИ-бот не принимает юридически значимых решений, не изменяет статусы обращений и заявок, не оценивает пригодность кандидата и не подменяет ответственного сотрудника;

ответы ИИ-бота предоставляются на русском и казахском языках;

ошибки работы ИИ-бота журналируются без сохранения лишних персональных данных.

### 4.1.7. Требования к эргономике и технической эстетике

интерфейс должен быть адаптивным для экранов шириной от 360 пикселей;

пользовательские формы должны содержать подписи, валидацию и локализованные ошибки;

кандидатские разделы должны быть доступны на русском и казахском языках;

элементы геймификации используются для повышения вовлеченности в отборочных сценариях и должны сохранять прогресс кандидата;

должны быть реализованы состояния загрузки, отсутствия данных и ошибок.

### 4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению

web и API компоненты запускаются в контейнерах;

контейнеры работают от non-root пользователя;

API предоставляет endpoint /health;

PostgreSQL размещается на persistent volume;

резервные копии хранятся вне основного тома БД;

регламентное окно обслуживания: 02:00-05:00 Asia/Almaty;

перед обновлением выполняется резервное копирование и проверяется план отката.

### 4.1.9. Требования к сохранности информации при авариях

потеря подтвержденного обращения кандидата, кандидатской заявки, результата теста, игрового прогресса или записи аудита является критическим дефектом;

восстановление системы выполняется из последней валидной резервной копии;

проверка восстановления выполняется не реже одного раза в месяц;

результат проверки восстановления документируется.

### 4.1.10. Требования к защите от внешних воздействий

Защита от сетевых воздействий обеспечивается HTTPS, reverse proxy, WAF/rate limiting, Trusted Hosts, CORS allowlist, ограничением размеров запросов и запретом публичного доступа к базе данных.

### 4.1.11. Требования к патентной чистоте, стандартизации и унификации

используемые open-source зависимости должны иметь лицензии, совместимые с применением в проекте;

единые UI-компоненты, API contracts, статусы, роли и схемы данных должны применяться во всех локалях;

изменения схемы БД выполняются только через Alembic migrations;

статусы обращений, заявок и записей банка кандидатов должны храниться как машинно-читаемые enum-значения.

## 4.2. Требования к функциям системы

### 4.2.1. Кандидатский портал

главная страница;

раздел с общей справочной информацией для кандидатов;

раздел с направлениями службы и обучения;

разделы «Поступление на службу» и «Поступление на учебу»;

раздел «Психологическое тестирование»;

раздел игровых и мотивационных сценариев;

раздел «Документы»;

раздел «Контакты»;

форма первичного обращения кандидата;

проверка статуса обращения по коду отслеживания.

### 4.2.2. Регистрация и авторизация

регистрация и авторизация кандидата посредством ЭЦП;

проверка сертификата ЭЦП и подписанного challenge на стороне сервера;

регистрация и вход через email/password;

создание пользователя с ролью candidate;

создание профиля в банке кандидатов и кандидатской заявки при регистрации;

восстановление сессии через refresh cookie;

выход с отзывом refresh session;

блокировка входа неактивных и заблокированных пользователей.

### 4.2.3. Первичные обращения кандидатов

заполнение ФИО, email, телефона, темы и текста обращения;

опциональное указание ИИН;

backend-валидация входных данных;

создание записи кандидатского обращения в статусе received;

выдача уникального кода отслеживания;

проверка статуса обращения без раскрытия лишних персональных данных;

отсутствие загрузки файлов через портал.

### 4.2.4. Личный кабинет кандидата

просмотр учетной записи;

просмотр кандидатской заявки;

просмотр статуса записи в банке кандидатов;

просмотр статуса рассмотрения;

просмотр комментария модератора;

прохождение психологического тестирования;

просмотр собственных результатов тестирования;

просмотр собственного игрового прогресса;

запрет доступа к данным других пользователей.

### 4.2.5. Психологическое тестирование

публичная вводная страница тестирования;

полноэкранный режим прохождения теста;

проверка активной пользовательской сессии;

таймер продолжительностью 60 минут активного времени;

пауза таймера на экранах инструкций;

пагинация вопросов по 10;

сохранение ответов, секций, количества отвеченных вопросов и времени прохождения;

отображение результата кандидату и администратору;

отсутствие автоматической интерпретации результата до утверждения ключей.

### 4.2.6. Игровые и мотивационные сценарии

доступность игровых сценариев только для зарегистрированных кандидатов;

фиксация прогресса, завершенных шагов, времени прохождения и набранных баллов;

отображение кандидату собственного прогресса без сравнительных рейтингов по другим кандидатам;

передача игровых показателей в банк кандидатов для служебного просмотра;

запрет автоматического принятия кадрового решения на основании игровых показателей.

### 4.2.7. Административная панель

двухступенчатый вход в административную панель;

просмотр dashboard;

обработка обращений кандидатов;

обработка кандидатских заявок;

просмотр и фильтрация банка кандидатов;

просмотр результатов психологического тестирования;

просмотр игровых показателей кандидатов;

управление справочными страницами и региональными контактами;

просмотр журнала аудита;

журналирование всех действий изменения статусов, справочных материалов и записей банка кандидатов.

### 4.2.8. ИИ-бот консультирования

ответы на типовые вопросы по утвержденной базе знаний;

подсказки по навигации портала;

разъяснение статусов обращений кандидатов и кандидатских заявок;

подсказки по заполнению формы первичного обращения кандидата;

работа на русском и казахском языках;

локальная обработка запросов на сервере;

отсутствие запросов в сторонние ИИ-сервисы.

## 4.3. Требования к видам обеспечения

### 4.3.1. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение включает структурированные данные пользователей, банка кандидатов, кандидатских заявок, обращений кандидатов, результатов психологического тестирования, игрового прогресса, справочных страниц, региональных контактов, refresh sessions, login attempts и audit logs.

### 4.3.2. Программное обеспечение

Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS;

FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic, Alembic;

PostgreSQL 16;

локальная легкая ИИ-модель для ИИ-бота;

Docker и docker-compose для локального запуска и production-like проверки.

### 4.3.3. Техническое обеспечение

сервер web-приложения;

сервер API;

сервер PostgreSQL;

закрытый сетевой контур БД;

reverse proxy или ingress с TLS;

хранилище резервных копий;

ресурсы CPU/RAM для локальной легкой ИИ-модели.

### 4.3.4. Лингвистическое обеспечение

Система поддерживает русский и казахский языки. Английская локаль не реализуется. Кандидатские маршруты должны иметь префиксы /ru и /kk. Справочные материалы должны содержать обе локализованные версии.

### 4.3.5. Организационное и методическое обеспечение

регламент ведения справочных материалов для кандидатов;

регламент обработки обращений кандидатов, кандидатских заявок и записей банка кандидатов;

регламент работы с результатами психологического тестирования и игровыми показателями;

регламент работы с персональными данными;

регламент эксплуатации, backup/restore и реагирования на инциденты;

инструкция администратора, кадрового сотрудника, территориального сотрудника и технического оператора.

### 4.3.6. Математическое обеспечение

Математическое обеспечение включает расчет таймера психологического тестирования, количества отвеченных вопросов, длительности прохождения, игровых баллов, прогресса кандидата, dashboard-счетчиков и ограничений rate limiting. Автоматическая психологическая интерпретация в первой версии не выполняется.

# 5. Состав и содержание работ по созданию системы

| Стадия | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое задание | Актуализация требований по СТ РК 34.015-2002. | Утвержденное ТЗ. |
| 2. Проектирование | Архитектура, модель данных, API, роли, security controls, сценарии ИИ-бота. | Проектные решения. |
| 3. Backend | API, БД, миграции, ЭЦП, sessions, RBAC, аудит, ИИ-бот. | Рабочий backend. |
| 4. Frontend | Кандидатские страницы, кабинет, admin panel, тестирование, игровые сценарии, ИИ-бот UI. | Рабочий frontend. |
| 5. Испытания | Функциональные, интеграционные, security и smoke проверки. | Протокол испытаний. |
| 6. Внедрение | Развертывание, миграции, env, backup, monitoring. | Release candidate. |
| 7. Сопровождение | Гарантийные исправления и консультации. | Отчет сопровождения. |

## 5.1. Требования к результатам работ

исходный код web и API;

миграции Alembic;

документация API и БД;

инструкции администратора и технического оператора;

программа и методика испытаний;

протокол испытаний;

release notes;

Docker-конфигурация и .env.example без секретов.

# 6. Порядок контроля и приемки системы

## 6.1. Виды испытаний

предварительные испытания;

интеграционные испытания;

приемочные испытания;

проверка информационной безопасности;

проверка эксплуатационной готовности;

проверка восстановления из резервной копии.

## 6.2. Функциональные критерии приемки

кандидатские маршруты /ru и /kk открываются и показывают локализованные справочные материалы;

первичное обращение кандидата создается, выдает код отслеживания и проверяется по коду;

кандидат регистрируется посредством ЭЦП или email/password;

ЭЦП проверяется через сертификат и подписанный challenge;

личный кабинет отображает только собственные данные кандидата;

психологическое тестирование сохраняет результат;

игровые сценарии сохраняют прогресс кандидата и баллы;

банк кандидатов доступен в административной панели с фильтрацией и просмотром истории;

admin panel требует административную сессию;

CRUD справочных материалов работает для страниц и региональных контактов;

ИИ-бот отвечает на типовые вопросы по утвержденной базе знаний и работает без внешних ИИ-сервисов;

каждое административное изменение фиксируется в AuditLog.

## 6.3. Технические критерии приемки

Alembic upgrade head выполняется на чистой PostgreSQL базе;

frontend typecheck и production build завершаются без ошибок;

backend tests завершаются без критических ошибок;

Docker images web и API собираются успешно;

healthchecks web и API возвращают успешный статус;

production secrets не содержатся в репозитории;

PostgreSQL не опубликован в публичный интернет;

резервное копирование и восстановление проверены на тестовой копии.

## 6.4. Критерии информационной безопасности

реализована ролевая модель доступа;

реализована административная сессия;

реализована авторизация посредством ЭЦП;

реализованы журналирование входов и административных действий;

реализованы secure cookie flags, CORS allowlist, Trusted Hosts, CSRF и rate limiting;

исключено раскрытие stack trace в production;

локальная ИИ-модель не отправляет запросы и данные в сторонние ИИ-сервисы.

# 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

подготовить русскую и казахскую версии справочных материалов для кандидатов;

заполнить сведения о требованиях к кандидатам, этапах отбора, поступлении на службу и учебу, контактах и документах;

подготовить утвержденную базу знаний для ИИ-бота;

назначить администраторов, кадровых сотрудников, территориальных сотрудников и технических операторов;

подготовить production secrets и переменные окружения;

настроить TLS, CORS, Trusted Hosts, WAF/rate limiting и мониторинг;

выполнить резервное копирование перед вводом;

провести обучение служебных пользователей.

# 8. Требования к документированию

техническое задание;

архитектурное описание;

описание API;

описание схемы БД и миграций;

инструкция администратора;

инструкция сотрудника кадрового подразделения;

инструкция технического оператора;

руководство по развертыванию;

руководство backup/restore;

описание работы ИИ-бота и базы знаний;

программа и методика испытаний;

протокол испытаний;

security hardening checklist.

Документация не должна содержать production-секреты, приватные ключи, пароли, refresh tokens и персональные данные пользователей.

# 9. Источники разработки

СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов автоматизированных систем. Техническое задание на создание автоматизированных систем».

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Официальный интернет-ресурс КНБ РК на платформе GOV.KZ.

Открытая статья eGov о порядке поступления на службу или учебу в КНБ РК.

Текущий проектный репозиторий портала КНБ РК.

docs/ARCHITECTURE.md и SECURITY_ROADMAP.md проекта.

Предыдущая техническая спецификация портала КНБ РК, открытая пользователем в Google Docs.